**Раздел I. Паспорт**

**муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального**

**жилищного фонда Белозерского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа» (далее – программа) |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Отдел ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского муниципального округа (далее – ЖКХ)  Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Белозерского муниципального округа (далее – ОИЗО)  Территориальные отделы Администрации Белозерского муниципального округа |
| Цели и задачи программы | Цель программы: приведение жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности Белозерского муниципального района (далее – муниципальный жилищный фонд) к нормативным требованиям, установленным жилищным законодательством Российской Федерации.  Задачи программы:  - обеспечение жилых помещений муниципального жилищного фонда приборами учета потребления коммунальных ресурсов;  - восстановление эксплуатационных характеристик жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих капитальному ремонту |
| Основные показатели (индикаторы) | - доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года;  - доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведены работы по капитальному ремонту в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года, подлежащих ремонту |
| Сроки и этапы выполнения программы | Срок выполнения программы: 2022 – 2025 годы.  Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий программы | Основные мероприятия программы:  - подача от имени собственника муниципального жилищного фонда заявления в межведомственную комиссию Белозерского муниципального округа о признании жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания;  - выдача результата межведомственной комиссии Белозерского муниципального округа о признании жилого помещения муниципального жилищного фонда пригодным (непригодным) для проживания  Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту;  - оплата взносов на капитальный общего ремонт имущества в многоквартирных домах в НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области»;  - установка (поверка, замена) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;  - разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;  - проведение плановых работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;  - проведение внеплановых работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;  - оплата выполненных работ в соответствии с исполнительной документацией (КС-2, КС-3) |
| Объемы и источники финансирования программы  (с разбивкой по годам) | При реализации программы планируется привлекать средства бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области (далее –бюджет округа).  Общий объем денежных средств, направляемых  на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, составит 1030 тыс. рублей, в том числе:  2022 год – 206 тыс. рублей;  2023 год – 206 тыс. рублей;  2024 год – 206 тыс. рублей;  2025 год – 206 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Выполнение мероприятий программы позволит:  - обеспечить не менее 80 % жилых помещений муниципального жилищного фонда приборами учета потребления коммунальных ресурсов;  - увеличить долю отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года до 20,0 % |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского муниципального округа

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | ЕЕдиница измерения | 2023 | |
| план | факт |
| доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года | % | 100 | 100 |
| доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведены работы по капитальному ремонту в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года, подлежащих ремонту | % | 20 | 0 |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | Утверждено | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах | | | | |
| доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года, % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых произведены работы по капитальному ремонту в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда на 1 января планируемого года, подлежащих ремонту, % | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |

Форма 3. Сведения о финансировании муниципальной программы

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2023 | |
| план | факт |
| ИТОГО |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет муниципального округа | 206 | 0 |

Форма 4. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Белозерского муниципального округа за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 1 | увеличение средств бюджета муниципального округа |

И.о. заместителя Главы

Белозерского муниципальногоокруга Н.Г. Абабков